Unidad 1.3. Colaboración en CDE: puesta en marcha del CDE y cierre del BE

Plantilla estrategia de colaboración

Los textos en gris son ejemplos.

Página 1: Canvas de estrategia de colaboración

Objetivo: Alinear KPI, roles y cadencia de coordinación para ejecutar el flujo WIP→Shared→Published del BEP.

[A] Propósito y alcance

- Propósito del equipo: [1-2 frases medibles]

- Alcance: edificaciones/infraestructura

- Hitos próximos: H1 [nombre] · H2 [nombre] · H3 [nombre]

[B] KPI de coordinación (máx. 3)

| KPI | Métrica | Línea base | Meta por hito | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p. ej., % colisiones resueltas | # conflictos cerrados / # detectados | 45 % | H1: 60 % · H2: 80 % | Coord. BIM |

[C] Roles y responsabilidades

| Rol | Persona | Responsabilidades clave | Decisiones que toma |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación BIM/ICE | Nombre | Coordinar revisión, consolidar RFI/issues | Autoriza paso a Shared en H1 |
| Documentación/BEP | Nombre | Actualizar BEP y criterios de aceptación | Define contenido por hito |
| CDE/Interoperabilidad | Nombre | Estados/permisos; validación naming/metadatos | Valida publicación |

[D] Frecuencia y medios de coordinación

- Frecuencia de reuniones: semanal/quincenal

- Duración típica: 45 min.

- Tipos de reunión: Revisión clash · Planeación de publicación · Cierre de hito

- Canales/medios de trabajo: ACC/Issues · Videoconferencia · Tablero de tareas

- Actas y archivos de seguimiento: Enlace a carpeta en CDE
(Timeline horizontal con marcadores de los tipos de reunión)

[E] Usos BIM - Evidencias por hito

| Uso BIM | Evidencia | Hito | MVD/LOD | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación 3D | Modelo federado | H1 | IFC4 RV · LOD 300 | Coord. BIM |
| 4D | Simulación constructiva | H2 | NWC/IFC · LOD 300 | Planeación |

[F] Convenciones de trazabilidad

- MF_code: disciplina–zona/tramo–hito–propósito

Ej.: AR–Z1–H01–S1 · VIA–TR2–H02–A1

- Naming abreviado: Disc_Sistema_Zona_Hito_Versión

- Metadatos mínimos: disciplina, zona/tramo, hito, propósito, versión, autor

[G] Riesgos y acuerdos de gestión

- Riesgo 1: interoperabilidad IFC → acuerdo: usar IFC4 RV + validación en visor

- Riesgo 2: sobrecarga de revisiones → acuerdo: máx. 48 h para respuesta

Página 2: Playbook de publicación e interoperabilidad

Objetivo: Dejar claro “quién hace qué y cuándo” para mover la información en el CDE y ejecutar intercambios.

[H] Flujo WIP→Shared→Published (con criterios de aceptación)

Tres carriles: equipo de disciplina-coordinación-parte autorizadora

- WIP → Shared

  - Checklist: naming correcto · metadatos completos · revisión interna

  - Decide: coordinación

- Shared → Published

  - Checklist: criterios de aceptación del hito cumplidos · issue list resuelta

  - Autoriza: parte designada responsable

[I] Mini-RACI de gestión de la información

| Actividad | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producir información | Disciplina |  | Coordinación | Cliente |
| Revisar/verificar | Disciplina par |  | Coordinación |  |
| Autorizar publicación |  | Parte autorizadora | Coordinación | Todos |

Para diseñador
Matriz 6×5 con iniciales de roles; colores suaves para R/A/C/I.

[J] Interoperabilidad (MVD/LOD) por intercambio

| Intercambio | Vista IFC (MVD) | LOD mín. | Formato adicional | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega H1 coordinación | IFC4 Reference View | LOD 300 | NWC | Visor IFC + checklist |
| Infraestructura eje | IFC4.3 Alignment-Based RV | LOD 350 | BCF para incidencias | Visor + ACC Issues |

[K] Cadena de comunicación de incidencias

- Crear issue en ACC/BCF → 2. Asignar a responsable → 3. Fecha compromiso → 4. Evidencia → 5. Cerrar y referenciar en archivo publicado.

[L] Checklist rápido antes de publicar

- MF_code presente en modelo/tablas y coincidente con metadatos del CDE.

- Criterios de aceptación del hito marcados como cumplidos.

- MVD/LOD según BEP para el intercambio.

- Issue list sin pendientes críticos.

---

Instrucciones de plantilla: ¿Cómo completarla? (instrucción breve al grupo)

- Escribir primero [A]–[D] con datos del BEP v1.

- Llenar [E] con usos BIM y evidencias por hito.

- Definir [F] MF_code y metadatos mínimos.

- Dibujar [H] tu flujo y coloca los criterios de aceptación de cada transición.

- Completar [I] y [J] con RACI y MVD/LOD.

- Verificar [L] y exportar a PDF.