Unidad 3.2. Aseguramiento de la calidad y coherencia 4D

Minuta de control de cambios 4D

Objetivo: dejar traza completa y accionable de un cambio que afecta la simulación 4D y los KPI asociados, integrada con calidad y publicación en CDE. Complementa las opciones que permite el CDE de preferencia.

| Campo | Qué registrar | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1. Cambio propuesto | Qué se modifica y por qué (modelo/propiedades, WBS, reglas de conjuntos, CSV/fechas). | “Resecuenciar WBS-NUC-04/05; actualizar regla de conjuntos por WBS_ID y completar costos.” |
| 2. Impacto 4D | Tareas, conjuntos, fechas, costos y KPI afectados + criterio de aceptación aplicado. | “Afecta 3 tareas; se mantiene ≥95 % vínculo; sin advertencias críticas; costo acumulado coherente.” |
| 3. No conformidad (si aplica) | Requisito incumplido, evidencia; corrección inmediata; acción correctiva (eliminar causa). | “CSV sin Sync_ID; corrección: añadir columna; acción correctiva: plantilla bloqueada con columnas mínimas.” |
| 4. Tolerancia (si aplica) | Margen aceptado y plazo de cierre (próxima iteración/hito). | “Cobertura 93 % (tolerancia ±2 %) → cerrar a 95 % en S9.” |
| 3. Evidencia en CDE | Enlaces a Review, Issue y archivos versionados (CSV/clip/NWC/NWD). | “Review #32 aprobado; Issue #145; /Compartido/Sim4D_v03.mp4; /WIP/Calendario_v12.csv.” |
| 4. Decisión | Aprobado/Aprobado con condiciones/No aprobado + condiciones medibles. | “Aprobado con condición: conservar Synchronization ID; actualizar clip con hito.” |
| 5. Responsables y fechas | Quién ejecuta, quién verifica (QA) y fecha objetivo/cierre. | “Ejecución: Coordinación BIM (12/11); Verificación: Jefe de Obra (13/11).” |

| Campo | Qué registrar | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1. Cambio propuesto |  |  |
| 2. Impacto 4D |  |  |
| 3. No conformidad (si aplica) |  |  |
| 4. Tolerancia (si aplica) |  |  |
| 5. Evidencia en CDE |  |  |
| 6. Decisión |  |  |
| 7. Responsables y fechas |  |  |